## Slide 1: Presentación de Plan de Pruebas
Casos de Uso:
Estudiantes con más de 80 horas
Solicitud de # de Certificado de Seminario
Estudiante:
Mauricio Ortiz

## Slide 2: Reglas del Negocio
Los módulos de consulta de estudiantes con más de 80 horas y solicitud de número de certificados de seminario están disponibles solamente para usuarios administrativos del Servicio Social Universitario.
El usuario conectado el sistema debe poder visualizar y manejar datos correspondientes a su sede en específico.
Para registrar # de certificados de finalización del programa de SSU se debe elegir el lote sobre el cual se quiere trabajar.
Los estudiantes que se muestran en el Listado de Estudiantes deben haber completado 80 horas o más de Servicio Social Universitario, y no tienen # para su certificado de culminación de programa.
Al llenar un lote de certificados de finalización del programa para estudiantes, no se permite dejar algún # de certificado en blanco. Ajustar caso de uso.

## Slide 3: Reglas del Negocio
Solo se puede editar el número de certificado. El nombre y cedula no son editables por los usuarios.
El administrativo de SSU por medio de la fecha puede consultar los proyectos en ejecución para seleccionar a los estudiantes que participaron en el seminario.
El actor está obligado a capturar en todo momento el nombre del encargado de firmar el certificado de seminario de finalización
El administrativo está en capacidad de agregar estudiantes a los seminarios por medio de la captura de su cédula.

## Slide 4: Requerimientos de Prueba
Prueba de Integridad de la Base de Datos:
  Carga correcta de datos
  Lectura de datos solicitados
  Generación de datos del sistema (fecha y hora)
Pruebas Funcionales
  Ingreso correcto de datos por parte del usuario
  Validación de datos del usuario
  Ejecución de los flujos de los casos de uso

## Slide 5: Requerimientos de Prueba
    Consulta de estudiantes con más de 80 horas
      Comprobar que se despliegan las opciones de Registrar o Solicitar # de certificado
      Asegurar que muestran los lotes disponibles correspondientes a la sede del usuario para editar
      Verificar el guardado correcto de los datos ingresados en la base de datos
      Validar que se ingrese como encargado a firmar una persona valida de acuerdo a la sede con que se trabaja.
      Asegurar la creación de nuevo lote por medio de procedimiento almacenado ejecutado periódicamente. Modificar Caso de Uso.
      Probar la ejecución de todos los flujos de excepción cometiendo errores en el ingreso de datos
      Verificar que se muestran los mensajes pertinentes al completar la ejecución de funciones del caso de uso

## Slide 6: Requerimientos de Prueba
    Solicitar # de Certificado
      Validar que se despliegan las opciones de Nuevo Seminario y Registrar # de Certificado
      Comprobar que se muestran los seminarios correspondientes a la sede del usuario para editar
      Verificar que los datos ingresados se guardan de forma correcta en la base de datos
      Validar que se crea satisfactoriamente un nuevo seminario con la fecha del sistema
      Probar todos los flujos de excepción cometiendo errores en el ingreso de datos
      Se verifica que se muestran los mensajes pertinentes al terminar la ejecución satisfactoria de las funciones del caso de uso

## Slide 7: Requerimientos de Prueba
Pruebas de Interfaz de Usuario
  Verificar la navegación correcta por las interfaces del sistema por medio de los botones implementados
  Comprobar la uniformidad de textos, formas y colores de todas las interfaces
  Validar por medio de ventanas de mensaje la ejecución de acciones de los botones para evitar errores
  Verificar que no hayan errores ortográficos o gramaticales
  Asegurar el funcionamiento de todos los elementos de la interfaz (por ej.: botones de minimizar, maximizar y cerrar)

## Slide 8: Requerimientos de Prueba
Pruebas de rendimiento
  Verificar tiempo de respuestas del sistema al ingresar, editar o cargar datos
  Verificar la capacidad de carga del sistema ante múltiples usuarios simultáneos
Pruebas de configuración
  Probar el funcionamiento de la aplicación múltiples exploradores de Internet
  Revisar el encuadrado de las interfaces de usuario e los distintos exploradores

## Slide 9: Estrategia de pruebas
Casos de Pruebas y Archivo de Pruebas

## Slide 10
Identificación | Escenario | Condición | Resultado esperado
CPE80H1 | Inicio del caso de uso | Se ingresa al sistema con el usuario ‘8-876-568’ y password ‘1234de78’ y se dirige a la consulta de estudiantes con mas de 80 horas. | Se despliega la pantalla de bienvenida con las opciones de Registrar o Solicitar # de certificado.
CPE80H2 | Elección de opción Solicitar # de certificado. | El usuario escoge la opcion de Solictar # de certificado e ingresa el nombre del encargado de SSU (‘Jose Sanchez’) | Se presentan los lotes correspondinetes a la sede a la que pertenece el usuario. En el caso de Jose Sanchez, el lote 1 exclusivamente, el cual contiene 5 estudiantes.
CPE80H3 | Elección de opción Registrar # de certificado. | El usuario escoge la opción de Registrar # de certificado. | Se muestra la pantalla de Registrar # de Certificado de finalización de Programa de SSU. Se muestran los lotes pertenecientes a la sede que corresponde al usuario (1).
CP380H4 | Elección de lote en flujo alterno 2.2.1. Registro de # de certificado. | Se elige un lote de la lista de ID de lotes de fin de Programa. | Se muestran los estudiantes (5) y sus horas acumuladas, para ingresar # de certificado, y los que ya tienen certificado registrado lo tienen marcado (solo el estudiante ‘8-869-1136’). Deben haber almenos un estudiante sin número de certificado (en este caso 4).
CPE80H5 | Registro de # de certificados. | Se ingresan valores para los certificados y se termina registro de # de certificados. | Se verifica que se capturaron los # de certificados en la base de datos. Se muestra el mensaje de coclusión del ingreso de datos.
CPE80H6 | Ejecución del flujo de excepción 1. | No se ingresa el # de certificado en 1 o más estudiantes. | Se muestra mensaje de error correspondiente al flujo E1.
CPE80H7 | Ejecución del flujo de excepción 2. | Se repiten # de certificado en 2 o mas estudiantes. | Se muestra mensaje de error del flujo E2.
CPE80H8 | Ejecución del flujo de excepcion 3. | Todos los estudiantes del lote elegido tienen # de certificado. | Se muestra mensaje de error del flujo de excepcion 3.
CPE80H9 | No hay lotes disponibles. | El usuario no tiene lotes disponibles en su sede correspondiente. | Se muestra mensaje de error por falta de lotes.

## Slide 11
Identificación | Escenario | Condición | Resultado esperado
CPSC1 | Ejecución del flujo básico. Opción Nuevo Seminario. | Se ingresa al sistema con el usuario ‘8-876-568’ y password ‘1234de78’ que corresponde al usuario ‘Jose Sanchez’. | Se muestra los seminarios y estudiantes pertenecientes a la sede de Panamá (2).
CPSC2 | Creación de nuevo seminario. | El actor selecciona la fecha del seminario (‘25/11/2013’), ingresa el encargado de firmar (‘Jose Sanchez’), elije el proyecto (‘2’), y los estudiantes (hay 2). | Se genera un # para identificar al seminario en la base de datos con los datos ingresados. Se almacena el número de certificado para cada estudiante en la tabla correspondiente. Se muestra mensaje de grabación exitosa.
CPSC3 | Ingreso de nuevos estudiantes al seminario. | Se digita cédulas de estudiantes que participaron en el seminario (‘8-869-1136’). | Se cargan los nombres correspondientes a las cédulas ingresadas (‘Mauricio Ortiz’).
CPSC4 | Ejecución del flujo alterno 2.2.1. Solicitar # de Certificado. | Se elije la opción Registrar # de Certificado de un seminario. | Se presentan los seminarios correspondientes a la sede (2).
CPSC5 | Elección de seminario en flujo alterno 2.2.1. | Se selecciona el seminario a modificar(‘7’). | Se cargan los nombres de los participantes con su cedula correspondiente, sin # de certificado. (ver archivo)
CPSC6 | Registro de # de certificados de seminario. | Se llena columna de # de certificado de estudiantes. | La informacion ingresada se guarda en la base de datos y se muestra el mensaje programado.
CPSC7 | Ejecución del flujo de excepción 1. | No se llena algún # de certificado de estudiante. | Se muestra error correspondiente y se espera su correción
CPSC8 | Ejecución del flujo de excepción 2. | Se repiten # de certificados en 2 o mas estudiantes. | Se muestra error de repeticion de # de certificado y se espera su correción.
CPSC9 | Ejecución de flujo de excepción 3. | Todos los estudiantes del seminario elegido tienen # de certificado. | Se muestra mensaje de error y se retorna a la página anterior.
CPSC10 | Retorno a flujo basico. | Se elije la opción Retornar en el Registro de # de Certificado. | Se retorna al inicio del flujo básico del caso de uso.

## Slide 12: Pruebas de integridad de datos
Objetivo de la Prueba: | Asegurar los métodos de acceso de Bases de Datos sin corrupción de datos.
Técnica: | Invocar cada método de acceso y operación con datos válidos e inválidos en cada uno de los casos de uso. Revisar la Base de Datos para asegurar que los datos son válidos, todos los eventos ocurrieron apropiadamente. Revisar los datos retornados para asegurar la validez de los mismos. Revisar los datos generados por métodos del sistema como fechas y horas.
Herramientas y recursos: | Base de datos del Servicio Social Universitario Archivo de pruebas con datos cargados en la base de datos para comprobar correcta ejecución de sentencias de selección.
Criterio de Finalización: | Todos los métodos de acceso y funciones fueron realizados y sin corrupción de datos.
Consideraciones Especiales: | Revisiones son realizadas manualmente. PRUEBA EXITOSA: SI ___ NO ___ OBSERVACIOES: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

## Slide 13: Pruebas funcionales: CPE80H
Objetivo de la Prueba: | Asegurar la apropiada navegación, ingreso de datos, procesamiento, y salidas de los casos de uso del sistema. Comprobar el correcto funcionamiento del sistema e casos de errores o excepciones de entrada.
Técnica: | Ejecutar cada caso de prueba, o función usando datos válidos e inválidos, para verificar lo siguiente: Se aplican las reglas del negocio. Los resultados esperados se obtuvieron con los datos válidos. Se despliegan los apropiados mensajes de error y advertencias cuando se usan datos inválidos. En especifico el caso de uso de consulta de estudiantes con más de 80 horas se verifica lo siguiente: Comprobar que se despliegue las opciones de Registrar o Solicitar al usuario administrativo. Entrando al sistema con el usuario ‘8-876-568’ y contraseña ‘1234de78’. Asegurar que se muestre los lotes disponibles correspondientes a la sede del usuario para editar (1 lote en este caso). Al elegir el lote se deben mostrar los estudiantes (5) con sus cedulas y si tienen # de certificado (1) este debe desplegarse en el color asignado. Validar que se ingrese como encargado a firmar una persona valida de acuerdo a la sede con que se trabaja (‘Víctor López’).
Criterio de Finalización: | Todas las pruebas planeadas han sido ejecutadas. Todos los defectos identificados han sido direccionados para su mejora.
Consideraciones Especiales: | El usuario para el cual se realiza la prueba debe ser un usuario valido dentro del Sistema de Servicio Social Universitario. Dependiendo del diseño de perfiles de usuarios debe contarse con un conjunto de usuarios representativos para realizar las pruebas, dependiendo de los privilegios de acceso de cada uno. PRUEBA EXITOSA: SI ___ NO ___ OBSERVACIOES: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

## Slide 14: Pruebas Funcionales: CPSC
Objetivo de la Prueba: | Asegurar la apropiada navegación, ingreso de datos, procesamiento, y salidas de los casos de uso del sistema. Comprobar el correcto funcionamiento del sistema e casos de errores o excepciones de entrada.
Técnica: | Ejecutar cada caso de prueba, o función usando datos válidos e inválidos, para verificar lo siguiente: Se aplican las reglas del negocio. Los resultados esperados se obtuvieron con los datos válidos. Se despliegan los apropiados mensajes de error y advertencias cuando se usan datos inválidos. En especifico el caso de uso de Solicitar # de certificado debe aplicarse lo siguiente: Validar que se despliegue las opciones de crear nuevo seminario y registrar # de certificados (nuevamente usuario ‘8-876-568’ y contraseña ‘1234de78’). Comprobar que se muestra los seminarios correspondientes a la sede del usuario para editar (2 seminarios, número 1 y 7). Se carga un nuevo nombre (‘Mauricio Ortiz’) al seminario ingresando su cedula (‘8-869-1136’). Verificar que se crea un nuevo seminario con los datos ingresados y con la fecha generada del sistema. Fecha del seminario (‘25/11/2013’), ingresa el encargado de firmar (‘José Sánchez’), elije el proyecto (‘2’), y los estudiantes (hay 2).
Criterio de Finalización: | Todas las pruebas planeadas han sido ejecutadas. Todos los defectos identificados han sido direccionados para su mejora.
Consideraciones Especiales: | El usuario para el cual se realiza la prueba debe ser un usuario valido dentro del Sistema de Servicio Social Universitario. Dependiendo del diseño de perfiles de usuarios debe contarse con un conjunto de usuarios representativos para realizar las pruebas, dependiendo de los privilegios de acceso de cada uno. PRUEBA EXITOSA: SI ___ NO ___ OBSERVACIOES: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

## Slide 15: Pruebas de interfaz de usuario
Objetivo de la Prueba: | Verificar lo siguiente: La navegación refleja las funcionalidades del negocio y los requerimientos, incluyendo de página a página, de campo a campo, y uso de métodos de acceso (movimientos del ratón, teclas aceleradoras) Los objetos o elementos de las páginas o ventanas y sus características, tales como menús, tamaño, posición, estado, y foco cumplen los estándares.
Técnica: | Crear / modificar las pruebas para cada página o ventana para verificar la navegación apropiada y estados de los objetos para cada aplicación. Sobre cada interface de usuario se deberán probar las opciones de maximización y minimización de ventanas para probar que las propiedades de las ventanas han sido correctamente implementadas. Corroborar que las funcionalidades que se estipulen en los distintos elementos gráficos correspondan a lo entendido por el usuario. En el caso de uso de estudiantes con más de 80 horas se verifica el funcionamiento de los siguientes objetos: Opción de Solicitar # de Certificado Opción de Registrar # de Certificado Opción de Salir Entrada de responsable a firmar Entrada de ID de Lote Botón de Solicitar # Botones de Retornar Entrada de # de certificado Botón de Registrar # de Certificado Botón de Inicio En el caso de uso Solicitar # de Certificado se valida el funcionamiento de los siguientes objetos: Opción de nuevo Seminario Opción de Registrar # Certificado Opción de Salir Entrada de Responsable a firmar Elección de ID Proyecto Botón de Solicitar # Botones de Retornar Entrada de # de certificado Botón de Registrar # de Certificado Botón de Inicio
Criterio de Finalización: | Cada página o ventana es consistente con los estándares.
Consideraciones Especiales: | Se deben evaluar las páginas y ventanas de los distintos módulos.

## Slide 16: Pruebas de Rendimiento
Objetivo de la Prueba: | Verificar el comportamiento para las funciones del negocio bajo las siguientes condiciones: - Carga de trabajo normal prevista. - Carga de trabajo anormal.
Técnica: | En las características de ingreso de información de archivos: Modificar archivos para incrementar el número de interacciones para cada transacción. En el proceso de conciliación automática: Solicitar la ejecución concurrente de solicitudes, registros y modificaciones de certificados de estudiantes y seminarios. Estas pruebas deben considerar el tiempo de respuesta o desempeño del sistema.
Criterio de Finalización: | Finalización exitosa y cumplió el tiempo adecuado para cada función del sistema PRUEBA EXITOSA: SI ___ NO ___ OBSERVACIOES: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ .

## Slide 17: Pruebas de Carga
Objetivo de la Prueba: | Verificar el tiempo y el comportamiento del sistema al variar las condiciones de carga de trabajo.
Técnica: | Incrementar el número de usuarios que ingresan al sistema para la carga de datos a la base de datos.
Criterio de Finalización: | Todas las acciones se ejecutan correctamente dentro de los tiempo estipulados en las pruebas de rendimiento.
Consideraciones Especiales: | Estas Pruebas de carga incluyen monitorear la ejecución de la carga de archivos así como el tiempo de respuesta del sistema cuando se están realizando diversos procesos automáticos de solicitud de información. PRUEBA EXITOSA: SI ___ NO ___ OBSERVACIOES: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

## Slide 18: Pruebas de control de acceso y seguridad
Objetivo de la Prueba: | Seguridad de Nivel de Aplicación: Verificar que un actor pueda acceder solamente aquellas funciones / datos para los cuales el tipo de usuario provee permisos. Seguridad de Nivel de Sistema: Verificar que solamente aquellos actores con acceso al sistema se les permite entrar a la aplicación.
Técnica: | Nivel de Aplicación: Identificar la lista de tipos de actores y funciones para las que tiene permiso. Crear pruebas para cada actor y acceder cierta funcionalidad del sistema para corroborar la respuesta del sistema. Nivel de Sistema: Verificar el acceso al sistema por identificación de un usuario y contraseña.
Criterio de Finalización: | Para cada tipo de actor, el dato y función apropiada es disponible y todas las acciones son disponibles.
Consideraciones Especiales: | El acceso al sistema es revisado por el acceso a través del módulo de seguridad. PRUEBA EXITOSA: SI ___ NO ___ OBSERVACIOES: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

## Slide 19: Pruebas de configuración
Objetivo de la Prueba: | Validar y verificar que las aplicaciones clientes y componentes en los servidores trabajen apropiadamente.
Técnica: | Usar Pruebas de funcionalidad del sistema pero con distintas configuraciones, plataformas y exploradores. Se debe corroborar que tanto las aplicaciones cliente como el servidores de componentes, posean los componentes necesarios para correr la aplicación.
Criterio de Finalización | Todas las funciones del sistema, tanto cliente como servidor, son completadas exitosamente y sin fallos.
Consideraciones Especiales: | Tanto el hardware como el software disponible deben de cumplir con las restricciones necesarias para soportar un ambiente de producción bajo la plataforma predeterminada. PRUEBA EXITOSA: SI ___ NO ___ OBSERVACIOES: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

## Slide 20: Archivo de Pruebas
Cédula | Nombredelempleado | Cargo | telefono | Celular | Correo_elect | Codigovigencia | IdSede
8-876-568 | Jose Sanchez | Asistente | 217-8790 | 6799-6689 | jos@gmail.com | A | 01
7-998-091 | Pedro Gonzalez | Asistente | 215-9871 | 6792-8798 | pego@gmail.com | A | 01
CodigoUsuario | IdFinPrograma | Hr_Ejecutadas
8-869-1136 | 1 | 80
8-859-474 | 1 | 95
4-142-1286 | 2 | 100
3-795-1268 | 4 | 115
9-713-4984 | 3 | 85
6-746-8989 | 5 | 80
4-459-9898 | 2 | 85
4-111-6848 | 2 | 90
8-465-4984 | 1 | 125
8-56-1515 | 1 | 105
8-451-9995 | 1 | 100
UserName | Pw | CodigoVigencia | Idgrupousuario
8-869-1136 | 1234ab78 | A | Est
8-876-568 | 1234de78 | A | Admin
OR-0001-12345 | 123hj678 | A | Org
7-998-091 | asdf123 | A | Admin

## Slide 21: Archivo de Pruebas
CodigoUsuario | TipoCertificado | NdeCertificado | Año | IdSede | CodigoImpresion
8-869-1136 | 0 | 4-59841-1 | 2013 | 1 | N
8-859-474 | 1 | 0 | 2012 | 1 | N
4-142-1286 | 2 | 0 | 2011 | 2 | N
3-795-1268 | 0 | 0 | 2012 | 6 | N
9-713-4984 | 1 | 0 | 2013 | 4 | N
6-746-8989 | 3 | 0 | 2013 | 2 | N
4-459-9898 | 0 | 0 | 2012 | 1 | N
4-111-6848 | 1 | 0 | 2013 | 2 | N
8-465-4984 | 3 | 0 | 2013 | 1 | N
8-56-1515 | 2 | 0 | 2013 | 1 | N
IdFinPrograma | IdSede | FechaSolicitud | NombreEncargadoFirmar | Id SolicitudRealizada
1 | 1 | 11/10/2013 | Inmaculada Concepcion | No
2 | 1 | 11/11/2013 | Itzomara Pinzon | No
3 | 2 | 27/10/2013 | Victor Lopez | No
4 | 2 | 31/10/2013 | Inmaculada Concepcion | No
5 | 3 | 12/11/2013 | Victor Lopez | No

## Slide 22: Archivo de Prueba
IdSeminario | IdSede | FechaSeminario | NombreEncargadoFirmar
1 | 1 | 08/05/2012 | Inmaculada Concepcion
2 | 2 | 14/7/2012 | Itzomara Pinzon
3 | 3 | 21/10/2012 | Victor Lopez
4 | 4 | 30/11/2012 | Inmaculada Concepcion
5 | 5 | 05/05/2013 | Victor Lopez
6 | 6 | 11/11/2013 | Inmaculada Concepcion
7 | 1 | 17/10/2013 | Jose Sanchez
CodigoUsuario | IdSeminario
8-869-1136 | 1
8-859-474 | 1
4-142-1286 | 2
3-795-1268 | 3
9-713-4984 | 4
6-746-8989 | 5
4-459-9898 | 2
4-111-6848 | 2
8-465-4984 | 1
8-56-1515 | 1
Cedula | Apellido, Nombre | Sexo | Direccion | Telefono | Celular | Correo_elect | Correo_elect_alternativo | AñoCarrera | IdFacultad | IdCarrera | IdCentroEducativo
8-869-1136 | Ortiz, Mauricio | M | San Francisco | 2268432 | 65191545 | mauroj93@hotmail.com |  | 2 | 1 |  | 1
8-859-474 | Rosas, Temistocles | M | Obarrio | 2289845 | 61265154 | temistocles@gmail.com |  | 3 | 2 |  | 1
4-142-1286 | Cepeda, Fulanito | M | David | 6849651 | 65216846 | cepda@hotmail.com |  | 1 | 3 |  | 2
3-795-1268 | Carrera, Margarita | F | Colon | 2351984 | 65264845 | carrera@yahoo.com |  | 4 | 4 |  | 6
9-713-4984 | Velasquez, Tertulio | M | Santiago | 1651981 | 61618548 | velasquez@gmail.com |  | 2 | 5 |  | 4
6-746-8989 | Lombardo, Loyola | M | Chitre | 2654846 | 62651848 | lloyola@yahoo.com |  | 3 | 6 |  | 2
4-459-9898 | Marquez, Marco | M | Boquete | 4864612 | 65126484 | mmarquez@hotmail.com |  | 5 | 5 |  | 1
4-111-6848 | Rodriguez, Rodrigo | M | Potrerillos | 4681651 | 65265184 | rodrigo.rodriguez@utp.ac.pa |  | 2 | 4 |  | 2
8-465-4984 | Fernandez, Fernando | M | Chorrera | 6846845 | 65161844 | ffernandez@gmail.com |  | 1 | 3 |  | 1
8-56-1515 | Mota, Matusalen | M | Punta Pacifica | 1684867 | 61548496 | mota@hotmail.com |  | 3 | 2 |  | 1

## Slide 23: Cronograma
Artefactos | Comienzo | Aprobacion | Responsable | Tiempo estimado (hr.) | Tiempo Real (hr.)
Elaboración de reglas del negocio para periodo de prueba | 09/10/2013 | 15/11/2013 | Mauricio Ortiz | 4 | 3
Elaboración de lista de pruebas | 09/10/2013 | 15/11/2013 | Mauricio Ortiz | 4 | 4
Elaboración de casos de prueba | 09/10/2013 | 15/11/2013 | Mauricio Ortiz | 10 | 8
Elaboración de plan de prueba | 09/10/2013 | 15/11/2013 | Mauricio Ortiz | 16 | 12
Creación de archivo de prueba | 09/10/2013 | 15/11/2013 | Mauricio Ortiz | 4 | 3
Ejecución de pruebas de integridad |  |  | Mauricio Ortiz | 4 | 
Ejecución de pruebas de funcionalidad |  |  | Mauricio Ortiz | 8 | 
Ejecución de pruebas de interfaz |  |  | Mauricio Ortiz | 4 | 
Ejecución de pruebas de rendimiento |  |  | Mauricio Ortiz | 4 | 
Ejecución de pruebas de control de acceso |  |  | Mauricio Ortiz | 4 | 
Ejecución de pruebas de configuracion |  |  | Mauricio Ortiz | 20 | 
Ajuste a los errores del Caso de Uso |  |  | Mauricio Ortiz | 8 | 
Aplicación de las pruebas fallidas |  |  | Mauricio Ortiz | 4 | 
Integración del Caso de Uso al sistema |  |  | Mauricio Ortiz | 4 | 
Pruebas de Interacción |  |  | Mauricio Ortiz | 5 | 
Prueba del sistema |  |  | Mauricio Ortiz | 5 | 
Ajuste a los errores detectados |  |  | Mauricio Ortiz | 8 | 
 |  |  | Horas Totales: | 116 | 30

## Slide 24: Estimación de Costos
Artefactos | Comienzo | Aprobacion | Responsable | Tiempo estimado (hr.) | Rata (B/.) | Costo Estimado (B/.)
Elaboración de reglas del negocio para periodo de prueba | 09/10/2013 | 15/11/2013 | Mauricio Ortiz | 4 | 6.82 | 27.28
Elaboración de lista de pruebas | 09/10/2013 | 15/11/2013 | Mauricio Ortiz | 4 | 6.82 | 27.28
Elaboración de casos de prueba | 09/10/2013 | 15/11/2013 | Mauricio Ortiz | 10 | 6.82 | 68.2
Elaboración de plan de prueba | 09/10/2013 | 15/11/2013 | Mauricio Ortiz | 16 | 6.82 | 109.12
Creación de archivo de prueba | 10/11/2013 | 15/11/2013 | Mauricio Ortiz | 4 | 6.82 | 27.28
Ejecución de pruebas de integridad |  |  | Mauricio Ortiz | 4 | 4.54 | 18.16
Ejecución de pruebas de funcionalidad |  |  | Mauricio Ortiz | 8 | 4.54 | 36.32
Ejecución de pruebas de interfaz |  |  | Mauricio Ortiz | 4 | 4.54 | 18.16
Ejecución de pruebas de rendimiento |  |  | Mauricio Ortiz | 4 | 4.54 | 18.16
Ejecución de pruebas de control de acceso |  |  | Mauricio Ortiz | 4 | 4.54 | 18.16
Ejecución de pruebas de configuracion |  |  | Mauricio Ortiz | 20 | 4.54 | 90.8
Ajuste a los errores del Caso de Uso |  |  | Mauricio Ortiz | 8 | 6.25 | 50
Aplicación de las pruebas fallidas |  |  | Mauricio Ortiz | 4 | 4.54 | 18.16
Integración del Caso de Uso al sistema |  |  | Mauricio Ortiz | 4 | 4.54 | 18.16
Pruebas de Interacción |  |  | Mauricio Ortiz | 5 | 4.54 | 22.7
Prueba del sistema |  |  | Mauricio Ortiz | 5 | 4.54 | 22.7
Ajuste a los errores detectados |  |  | Mauricio Ortiz | 8 | 6.25 | 50
 |  |  | Horas Totales: | 116 | Total: | 640.64

## Slide 25: Conclusiones
El éxito en la producción de software se obtiene logrando hacerlo con calidad y demostrando el grado de ésta. Esto sólo es posible con la implantación de un Sistema para el Aseguramiento de la Calidad del Software directamente relacionado con la política establecida para su elaboración
El usuario final mide la calidad del software según lo que tenga o no, es en ese sentido que la calidad del software depende de quien la juzgue.

## Slide 26: Recomendaciones
Como recomendación se sugiere la aplicación de normativas establecidas a nivel internacional, mediante la aplicación de métodos de calidad al software a desarrollar. Con ello se logra garantizar la calidad del mismo y que logre cumplir su objetivo.
Creación de procedimiento almacenado en el caso de uso de estudiantes con más de 80 horas. Con el propósito de crear lotes de estudiantes con mas de 80 horas, periódicamente.